BANDTEC – DIGITAL SCHOOL

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

André da silva santos

guilherme nascimento dos santos

matheus daniel lozano boaventura

nicolas campos de carvalho

priscila choi

renato de oliveira paulino

projeto vaccinus: sistema de monitoramento de temperatura em contêiners de vacinas

SÃO PAULO

2020

Sumário

[**1. VISÃO DO PROJETO** 1](#_Toc58490670)

[1.1 APRESENTAÇÃO DO GRUPO 1](#_Toc58490671)

[1.2 CONTEXTO 1](#_Toc58490672)

[1.3 PROBLEMA / JUSTIFICATIVA DO PROJETO 1](#_Toc58490673)

[1.4 OBJETIVO DA SOLUÇÃO 2](#_Toc58490674)

[1.5 DIAGRAMA DA SOLUÇÃO 2](#_Toc58490675)

[2.2 PROCESSO E FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS 4](#_Toc58490676)

[2.3 GESTÃO DOS RISCOS DO PROJETO 5](#_Toc58490677)

[2.4 *PRODUCT BACKLOG* E REQUISITOS 6](#_Toc58490678)

[2.5 SPRINTS / SPRINT BACKLOG 7](#_Toc58490679)

[**3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO** 7](#_Toc58490680)

[3.1 SOLUÇÃO TÉCNICA – AQUISIÇÃO DE DADOS ARDUINO/SIMULADOR 7](#_Toc58490681)

[3.2 SOLUÇÃO TÉCNICA – APLICAÇÃO 8](#_Toc58490682)

[3.3 BANCO DE DADOS 11](#_Toc58490683)

[3.4 PROTÓTIPO DAS TELAS, LÓGICA E USABILIDADE 12](#_Toc58490684)

[**4. IMPLANTAÇÃO DO PROJETO** 12](#_Toc58490685)

[4.1 MANUAL DE INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO 12](#_Toc58490686)

[4.2 PROCESSO DE ATENDIMENTO E SUPORTE / FERRAMENTA 13](#_Toc58490687)

[**5. CONCLUSÕES** 15](#_Toc58490688)

[5.1 RESULTADOS 15](#_Toc58490689)

[5.2 PROCESSO DE APRENDIZADO COM O PROJETO 16](#_Toc58490690)

[5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A EVOLUÇÃO DA SOLUÇÃO 16](#_Toc58490691)

[**6. REFERÊNCIAS** 17](#_Toc58490692)

[**7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS** 17](#_Toc58490693)

# **1. VISÃO DO PROJETO**

## 1.1 APRESENTAÇÃO DO GRUPO

O Projeto *Vaccinus* é composto pelos seguintes membros estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na universidade BandTec: André Santos, Guilherme Nascimento, Matheus Daniel, Nicolas Carvalho, Priscila Choi e Renato Paulino.

## 1.2 CONTEXTO

O ano de 2020 foi o ano que ficou marcado pela pandemia do Sars-Cov-2, popularmente conhecido como Covid-19 ou ainda Corona-vírus, o qual fez necessária uma completa reestruturação dos hábitos sociais e comerciais da humanidade, gerando enormes prejuízos financeiros às economias mundiais, mas principalmente milhares de mortes pelo mundo. Iniciou-se então uma corrida internacional para a obtenção de uma vacina ao corona-vírus em tempo nunca antes visto anteriormente, com alguns países tendo apresentado suas soluções e estas sendo aplicadas às pessoas a título experimental. Com a atenção do mundo voltada ao andamento do processo de fabricação das vacinas, sendo acompanhado cotidianamente através dos noticiários nacionais e internacionais, os integrantes deste projeto começaram a refletir acerca do processo logístico para distribuição de uma vacina, não apenas de uma vacina em potencial ao corona-vírus, mas vacinas de uma forma geral e após pesquisa de campo, observou-se que ocorrem muitas percas de vacina durante o seu transporte devido a variações de temperatura no contêiner que armazena as ampolas. Isto constatado, decidiu-se por um projeto que realizasse o monitoramento da temperatura em contêineres de transporte de vacinas.

## 1.3 PROBLEMA / JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Uma vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa para uma doença particular, a preparação é feita por agentes patogênicos (vírus ou bactérias, vivos ou mortos, ou seus derivados). As vacinas são responsáveis por estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos (proteínas que atuam na defesa do organismo), os quais atuam contra os agentes patogênicos causadores de infecções.

Segundo o site *vacinas.org*, a temperatura de conservação das vacinas deve estar compreendida de 2°C a 8°C, sendo o ideal 5°C, sobre o risco de terem suas propriedades físico-químicas alteradas e por consequência sua eficácia reduzida ou mesmo perdida caso estes critérios não sejam obedecidos.

Em um levantamento realizado em 2019 pela Organização Mundial da Saúde – OMS – estima-se que cerca de 50% das vacinas transportadas são deterioradas devido à quebra da cadeia-fria, mais precisamente na etapa de transporte. Cadeia-Fria é o termo que se refere às etapas de produção, logística, conservação e manuseio de produtos com temperatura controlada, ou seja, vacinas estavam sendo perdidas devido às variações abruptas de temperatura na etapa de transporte. Somado a isto, verificou-se a ausência de soluções no mercado que atuassem no monitoramento da temperatura dos contêineres de vacina, então o projeto *Vaccinus* veio para preencher esta lacuna no mercado e também com a responsabilidade social de ajudar a garantir o cumprimento da demanda de vacinação da população.

## 1.4 OBJETIVO DA SOLUÇÃO

O projeto *Vaccinus* tem por objetivo realizar o monitoramento da temperatura em contêineres de vacina, informando assim ao responsável pelo contêiner sobre a situação térmica que se encontra as ampolas para que então medidas preventivas e/ou corretivas sejam tomadas com o intuito de zerar o desperdício dos produtos, o que evitaria um grande prejuízo não somente financeiro, mas também social, visto que o cumprimento da demanda de vacinação da população seria atendida integralmente.

## 1.5 DIAGRAMA DA SOLUÇÃO

O diagrama abaixo ilustra o conceito da solução em um formato de fácil compreensão:

**Imagem 01: Desenho de Solução.**



Também está disponível o *High Level Design* e *Low Level Design* que podem ser vistos a seguir:

**Imagem 02: HDL.**

****

**Imagem 03: LLD.**

**2. PLANEJAMENTO DO PROJETO**

2.1 DEFINIÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO

A definição da equipe foi baseada em uma entrevista realizada pelos fundadores, Matheus Daniel e Nicolas Carvalho. Ambos procuravam uma equipe para o melhor desenvolvimento de um projeto do zero. Onde nossa maior intenção era o aprendizado. Nisso, chegamos à conclusão de uma equipe composta por 6 integrantes, onde a diferença de níveis, etnias, e conhecimentos, gerou uma equipe poderosa, a equipe *Vaccinus*.

*“Uma equipe de qualidade, é uma equipe que trabalha como uma só consciência”* – Matheus Daniel.


## 2.2 PROCESSO E FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS

O projeto *Vaccinus* foi gerido utilizando o conceito de metodologia SCRUM, definindo dois integrantes como *Product Owner* e *Scrum Master*, atribuições essas que foram sendo revezadas durante todo o andamento do projeto com o objetivo de os membros se familiarizarem com as responsabilidades inerentes à estas funções.

Para realizar o controle e delegar as atividades aos integrantes em virtude do tempo, foi utilizada a ferramenta *Trello*, a qual também foi empregada para armazenar os dados das *Sprint Reviews*.

Abaixo uma figura que ilustra o design da ferramenta:


**Imagem 04: Ferramenta de gestão *Trello*.**



## 2.3 GESTÃO DOS RISCOS DO PROJETO

Todo projeto possui riscos, independente de quão complexo ou simples seja e estes riscos devem ser levantados o máximo possível pela equipe para evitar que imprevistos ocorram e venham a atrasar ou mesmo cancelar o projeto. Estes riscos foram identificados pelos integrantes do projeto e descritos na Planilha de Riscos, onde também são descritas medidas para evitar ou mitigar as consequências de tais riscos, garantindo assim a continuidade e execução do projeto conforme escopo previsto. Na página a seguir uma imagem ilustrativa da Planilha de Riscos elaborada para o projeto *Vaccinus*:

**Imagem 05: Planilha de Riscos.**


****

## 2.4 *PRODUCT BACKLOG* E REQUISITOS

O *backlog* do produto é uma lista de requisitos que devem ser implementados em um determinado projeto, tais requisitos são classificados por tipo de funcionalidade, podendo ser um requisito funcional ou não-funcional e depois classificados em grau de dificuldade de implantação através da Sequência Fibonacci.

Abaixo o *Product Backlog* do projeto *Vaccinus*:

**Imagem 06: *Product Backlog*.**

****

## 2.5 SPRINTS / SPRINT BACKLOG


As sprints Backlogs foram divididas dentro da ferramenta de gestão Trello, onde foram separadas em 4 partes por sprint, sendo elas Sprint-x-A,Sprint-x-B,Sprint-x-C e Sprint-x-D para cada uma das sprints. Dentro dessas pequenas sprints, dividias num tempo de 1 semana cada. Nós possuímos planos de ações, registramos coisas em desenvolvimento e tudo que foi concluído. Isso tudo utilizando a metodologia SCRUM.

# **3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO**

## 3.1 SOLUÇÃO TÉCNICA – AQUISIÇÃO DE DADOS ARDUINO/SIMULADOR

A solução consiste na utilização de uma API de simulação do Arduino desenvolvida em NodeJS para obtenção dos dados adquiridos pela simulação dos sensores de temperatura LM35. Os parâmetros de temperatura na API são configurados para fornecerem valores compreendidos de 2 a 8, os quais correspondem às temperaturas de conservação das vacinas. Esta configuração é realizada no arquivo *sensors.js* alterando os parâmetros de mínimo e máximo conforme ilustra a imagem abaixo:

**Imagem 07: Configurando parâmetros de temperatura.**


****

## 3.2 SOLUÇÃO TÉCNICA – APLICAÇÃO


O projeto *Vaccinus* consiste em realizar o monitoramento de temperatura em containers de vacina durante a etapa de transporte, atualizando o cliente via notificações pelo celular e por seu perfil cadastrado no site institucional da empresa acerca das variações de temperatura que ocorrerem nas ampolas, para que assim medidas preventivas e/ou corretivas sejam tomadas pelo responsável do container ao longo do percurso a fim de assegurar a integridade das vacinas e consequentemente estas possam atender à demanda de vacinação da população.

Para realizar a mediação de temperatura é utilizado o sensor térmico de precisão LM35 devido à sua larga faixa de operação compreendida de -55°C a 150°C, sua compatibilidade para aplicações remotas, o baixo custo do equipamento, porém, de segurada eficiência e confiabilidade e finalmente a sua versatilidade para utilização nas mais diversas aplicações, incluindo sistemas embarcados.

**Imagem 08: Sensor LM35.**




**Imagem 09: Características do sensor LM35 obtidas do datasheet do dispositivo.**




O sensor será instalado junto a uma plataforma integrada de desenvolvimento eletrônico, o Arduino UNO, o qual irá atuar como o cérebro da solução *Vaccinus* recebendo os dados aferidos pelo sensor LM35, estes por sua vez serão organizados em código-fonte para então, após tratamento, serem obtidas as informações que serão utilizadas na construção do *dashboard* presente no site institucional da empresa e na emissão dos alertas para notificação do cliente a respeito da temperatura do container.

**Imagem 10: Arduino UNO.**




O Arduino está instalado de forma embarcada no interior do container, fixado à parede interna A1 (ver **Manual de Instalação *Vaccinus***) e protegido por um invólucro em acrílico para resguardar o equipamento de impactos e líquidos. Para que seja realizada a aferição individual de temperatura das vacinas em seus recipientes, cada contêiner possui um módulo Arduino instalado, garantindo a rastreabilidade dos dados obtidos.

Com o intuito de oferecer um melhor controle sobre o monitoramento das variações de temperatura das vacinas quando transportadas por containers, a solução do projeto *Vaccinus* emite alertas aos usuários quando a temperatura das ampolas estiverem próximas dos limites inferior e superior citados anteriormente. A seguir uma tabela ilustrando essa condição:

**Imagem 11: Tabela de Temperaturas.** 


A seguir o Dashboard:

**Imagem 12: Dashboard.**



Há a opção de verificar o monitoramento de temperatura de 04 contêineres distintos clicando nos botões “Contêiner 01, Contêiner 02, Contêiner 03 ou Contêiner 04” sendo ilustrado também os níveis de alerta que cada contêiner de vacina está. A seguir imagem ilustrando a funcionalidade:

**Imagem 13: Níveis de alertas dos contêineres de vacina.**

****


O site institucional está elaborado em linguagem de marcação HTML 5 e caracterizado por um design *clean*, também está assessorado pela ferramenta *Zendesk* para propiciar suporte técnico ao usuário, tal suporte é estruturado em 03 (três) níveis de atendimento para assegurar que o chamado seja direcionado à equipe apropriada.

Os dados pertinentes aos clientes, aos equipamentos contêineres e as vacinas estão armazenados em banco de dados relacional geridos em linguagem SQL por um SGBD de igual aspecto, o *MySQL* e também estão armazenados no banco de dados na nuvem *Azure* da Microsoft como solução *SaaS* – *Software as a Service*.

## 3.3 BANCO DE DADOS

O banco de dados encontra-se tanto *on premise* quanto em *cloud*, sendo que este último foi escolhida a solução da Microsoft, a *Azure*.


**Imagem 14: Banco de dados armazenado na nuvem Azure.**

****

## 3.4 PROTÓTIPO DAS TELAS, LÓGICA E USABILIDADE

A prototipagem do layout e design das páginas do site institucional foi realizada utilizando a ferramenta *FIGMA*.

**Imagem 15: Protótipo das páginas do site institucional.**

****

O site foi constituído de forma a apresentar um design *clean*, de fácil navegação e com cores neutras e leves que propiciam o conforto do usuário durante sua experiência de uso e também remetem à área da saúde.

# **4. IMPLANTAÇÃO DO PROJETO**


## 4.1 MANUAL DE INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO

Com o objetivo de auxiliar o usuário quanto a implantação e uso da solução, foi desenvolvido o **Manual de Instalação *Vaccinus***, onde é abordado todo o processo de instalação dos softwares necessários bem como também a instalação física do módulo Arduino no interior do contêiner. O **Manual de Instalação *Vaccinus*** acompanha este documento.

## 4.2 PROCESSO DE ATENDIMENTO E SUPORTE / FERRAMENTA


No site institucional há uma seção de *Frequently Asked Questions* – FAQ – que permite ao usuário solucionar de forma rápida e autônoma algum problema ou dúvida que venha ter acerca da solução. Esta seção é constantemente atualizada conforme surgimento de situações recorrentes reportadas pelos usuários. Abaixo uma ilustração do FAQ:

**Imagem 16: FAQ.**




Se caso o usuário não conseguir sanar suas dúvidas ou complicações com a solução pelo FAQ, este pode realizar a abertura de chamados através da ferramenta de suporte ao usuário *Zendesk* implementada no site institucional. Os chamados são classificados em 03 níveis de atendimento, os quais são direcionados à equipe apropriada para desenlace. Na próxima página é ilustrada imagens referentes à ferramenta de suporte *Zendesk*:

**Imagem 17: Ferramenta de suporte ao usuário *Zendesk*.**


****

**Imagem 18: Ferramenta de suporte ao usuário *Zendesk*.**

****

Na próxima página é ilustrado um fluxograma apresentando as etapas de suporte ao usuário:

**Imagem 19: Fluxograma de suporte ao usuário.**

****

# **5. CONCLUSÕES**

## 5.1 RESULTADOS

Até a conclusão do projeto, a equipe foi capaz de realizar a construção do site institucional em HTML5 utilizando recursos de CSS para sua estilização e, ao utilizar API de simulação para aquisição de dados, construiu-se um *dashboard* que exibe as informações obtidas juntamente com níveis de alerta de temperatura, os quais foram determinados através da tabela quartil. O banco de dados e o site institucional foi armazenado na solução *Azure* da Microsoft com a função de cadastro e login implementada. Para melhor compreensão do usuário acerca da solução, foram desenvolvidos os documentos HLD e LLD e manual de instalação bem como também este próprio documento. O usuário pode constatar a vantagem do uso da solução *Vaccinus* através de uma simulação na calculadora financeira presente no site institucional e por fim caso tenha algum problema é possível abrir chamado utilizando a ferramenta de suporte ao usuário Zendesk. Se o usuário desejar é possível baixar um relatório em PDF acerca do monitoramento dos contêineres, o que pode ser interessante para controle interno do cliente.

## 5.2 PROCESSO DE APRENDIZADO COM O PROJETO

Os integrantes do projeto *Vaccinus*, em diálogo conjunto, concordam em dizer que cada integrante teve um desafio não somente como um todo, devido ser um projeto em equipe, mas também desafios pessoais, os quais exigiram um esforço e dedicação adicional para que estes fossem superados e então os seus resultados, agora somados, auxiliassem na conclusão deste projeto. O integrante **Renato** cita que teve dificuldade em especial com a construção do layout do site institucional, ou seja, precisou aperfeiçoar muito suas habilidades em *front-end*. O fundador **M. Daniel** cita que teve grande dificuldade com aprendizado de termos técnicos e expressões técnicas, principalmente com siglas. O integrante **Guilherme**, diz que desenvolveu muito seu *front-end* e *back-end* ao decorrer do semestre. O fundador **Nicolas** diz ter desenvolvido melhor seu *front-end*. O integrante **André** diz ter aprendido muito na parte Teórica T.I. e no *back* e *front-end*. A integrante **Priscila** cita ter tido muita dificuldade em *front-end*, precisou aprimorar suas competências em trabalhar em equipe e por fim acostumar-se com novas metodologias de trabalho como a *Scrum*.

## 5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A EVOLUÇÃO DA SOLUÇÃO

Considerando que o projeto *Vaccinus* teve uma data de fundação um tanto tardia por conta da estruturação de uma nova equipe, os resultados entregues sempre dentro dos prazos e atendendo aos requisitos exigidos atestam o comprometimento do time em entregar uma solução funcional, completa e de fácil usabilidade. Com a conclusão deste projeto, acreditamos que atendemos às expectativas de todos e esperamos, inclusive, que as tenhamos superado, por fim podemos dizer que os integrantes estão satisfeitos com os resultados alcançados, principalmente devido ao aprendizado e autodesenvolvimento que este projeto os propiciou.

# **6. REFERÊNCIAS**

[*https://panoramafarmaceutico.com.br/2019/05/20/50-das-vacinas-sao-perdidas-por-falhas-na-cadeia-logistica-segundo-onu/*](https://panoramafarmaceutico.com.br/2019/05/20/50-das-vacinas-sao-perdidas-por-falhas-na-cadeia-logistica-segundo-onu/)(Acesso em 14.Out.2020).

*https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf* (Acesso em 14.Out.2020).

*http://www.vacinas.org.br/vacinas44.htm#:~:text=14)%20O%20term%C3%B4metro%20de%20m%C3%A1xima,2%20a%20%2B8%C2%B0C.* (Acesso em 14.Out.2020).

[*https://www.biologianet.com/saude-bem-estar/vacinas.htm*](https://www.biologianet.com/saude-bem-estar/vacinas.htm)(Acesso em 14.Out.2020).

[*https://www.vidadesilicio.com.br/arduino-uno-r3*](https://www.vidadesilicio.com.br/arduino-uno-r3)(Acesso em 14.Out.2020).

[*https://www.baudaeletronica.com.br/sensor-de-temperatura-lm35.html*](https://www.baudaeletronica.com.br/sensor-de-temperatura-lm35.html)(Acesso em 14.Out.2020).

# **7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Para maiores informações não presentes neste manual, dúvidas, críticas ou sugestões, por favor entre em contato através dos meios a seguir:

**Tel.:** (11) 2384-0732.

**E-mail:** *suporte@vaccinus.com.br*

**Suporte:** *https://vaccinushelp.zendesk.com*

